Україна

ВАРКОВИЦЬКА сільська рада

ДУБЕНСЬКОГО району РІВНЕНСЬКОЇ області

ВОсьмЕ скликання

(  п’ятнадцята  сесія)

рішення

| 24 грудня 2021 року |  | № 632 |
| --- | --- | --- |
| Про Програму по виконанню природоохоронних заходів на території Варковицької сільської ради на 2022-2023 роки |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року № 634 «Про Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами), постанови КМУ “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами),  за погодженням з постійними комісіями  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму   виконання природоохоронних заходів на території Варковицької сільської ради  на 2022-2023 роки (додаток 1).

2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, передбачених бюджетом Варковицької сільської ради на 2022-2023 роки та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань  планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва (Євтушенко М.В.), з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (Ступачук А.С.)

##### Сільський голова		     				     Юрій ПАРФЕНЮК

Додаток 1

до  рішення  сесії від

24.12.2021року №632

«Програма

виконання природоохоронних заходів на території Варковицької сільської ради на 2022-2023 роки»

с. Варковичі

2021 рік

# Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Варковицька сільська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва законодавчих документів щодо розроблення програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. №1264-XІІ, Постанова КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 |
| 3. | Розробник програми | Виконавчий комітет Варковицької сільської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет Варковицької сільської ради |
| 5. | Термін реалізації програми | січень 2022 рік - грудень 2023 рік |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | місцевий бюджет |
| 7. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього | 350 000 грн |

# Загальні положення

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року №1264-XІІ, Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 року №1147.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчої території ради, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

3.Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні. Програма визначає основні напрямки дій, терміни та етапи робіт з метою поліпшення стану навколишнього середовища. Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів буде забезпечуватися шляхом сприяння їх реалізації, об’єднання та координації зусиль органу місцевого самоврядування, природоохоронних організацій, підприємств, населення та громадських організацій, залучення зацікавлених сторін до вирішення пріоритетних проблем.

Екологічна ситуація на території Варковицької сільської ради характеризується відносною стабільністю показників, однак багато проблем потребують вирішення, одні з яких, це:

- Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка;

- Стан озеленення на території громади потребує подальшого розширення та коригування. Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів.

- Встановлення урн та контейнерів для сміття на території Варковицької сільської ради в місцях масового перебування громадян.

- Охорона і раціональне використання водних ресурсів, зокрема реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства.

# 4.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території Варковицької сільської ради, основними завданнями програми охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики сільської ради є:

- Придбання саджанців для озеленення, та матеріалів для огородження насаджень, догляд за зеленим насадженням.

- Закупка та встановлення урн та контейнерів для сміття на підвідомчій території.

- Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту місця видалення відходів на території Варковицької сільської ради (с. Варковичі).

- Організація стратегічної екологічної оцінки (документації)

- Реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства.

# 5.Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу громади.

- Досягнення покращення екологічної ситуації на території громади буде проводитись в двох напрямках: впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);

- Впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

  - Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду, надходження коштів від забруднення природного середовища, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесії сільської ради.

7. Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Варковицької сільської ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми.

Додаток 1

до Програми

24.12.2021 №632

ЗАХОДИ

до «Програми виконання природоохоронних заходів на території Варковицької сільської ради на 2022-2023 роки»

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Джерело фінансування | Необхідний обсяг коштів тис. грн. | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 р | 2023 р |  |
| 1. | Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту місця видалення відходів на території Варковицької сільської ради (с. Варковичі) | 1 квартал 2022 р. | місцевий бюджет | 50,0 |  | Варковицька сільська рада, |
| 2 | Озеленення території населених пунктів Варковицької сільської ради | 2 квартал 2022 р. | місцевий бюджет | 20,0 |  | Варковицька сільська рада, |
| 2. | Організація стратегічної екологічної оцінки (документації) | 3 квартал 2023 р. | місцевий бюджет |  | 50,0 | Варковицька сільська рада, |
| 3. | Придбання спеціального обладнання (контейнерів) для збору в т.ч. роздільного твердих побутових відходів | 4 квартал 2022 р. | місцевий бюджет | 30,0 |  | Варковицька сільська рада, |
| 4 | Реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства | 4 квартал 2022р - 4 квартал 2023 р. | місцевий бюджет | 60,0 | 140,0 | Варковицька сільська рада, |
|  | Всього |  |  | 160,0 | 190,0 |  |

##### Сільський голова						       Юрій ПАРФЕНЮК

ПЕРЕЛІК

природоохоронних заходів, які фінансуються з Варковицького сільського природоохоронного фонду Дубенського району в 2022-2023 роках

| № з/п | Назва заходу | Замовник | Термін виконання | Вартість робіт, тис. грн | Обгрунтування (вказати пункт «Переліку…» Постанови КМУ №1147 від 17.09.96 р. зі змінами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеленення територій населених пунктів Варковицької сільської ради | Варковицька сільська рада | 2 квартал 2022 р. | 20,0 | П.47 |
| 2 | Виготовлення технічної документації щодо складання паспорту місця видалення відходів на території Варковицької сільської ради (с. Варковичі) | Варковицька сільська рада | 1 квартал 2022 р. | 50,0 | П.68, 78 |
| 3 | Організація стратегічної екологічної оцінки (документації) | Варковицька сільська рада | 3 квартал 2023 р. | 50,0 | П. 82 |
| 4 | Придбання спеціального обладнання (контейнерів) для збору в т.ч. роздільного твердих побутових відходів | Варковицька сільська рада | 4 квартал 2023 р. | 30,0 | П. 68 |
| 5 | Реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства | Варковицька сільська рада | 4 квартал 2022 р.- 4 квартал 2023 р. | 200,0 | П. 1 |

##### Сільський голова						                                                           Юрій ПАРФЕНЮК

# Text boxes

“Погоджено”

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації

_______________________________

“____”____________________2022р.

М.П.

“Затверджую”

Сільський голова Варковицької сільської ради

_______________________________

“____”____________________2022р.

М.П.